## Załącznik nr 4A

do zarządzenia  nr 530/I/2006

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia  15 listopada 2006r

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem

wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009

1.10.      i 112             Budowa lokali mieszkalnych na terenie Gminy

1.10.1.       Celem programu jest zrealizowanie w latach 2003 -  2009

trzech budynków mieszkalnych cztero-mieszkaniowych na terenie Gminy w ramach realizacji Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy przyjętym uchwałą Rady Gminy Czerwonak nr 93/XIV/2003 z dnia 11.09.2003  oraz  dwóch budynków wielorodzinnych z Bolechowie Osiedlu  we  współpracy  z  CzTBS.

1.10.2. Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

a)  dla inwestycji w ramach realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy:

- wykonanie dokumentacji technicznej budynku  mieszkalnego złożonego z czterech lokali - każdy o powierzchni ok. 45 m2 oraz adaptacja dokumentacji dla budynku nr 2 oraz nr 3 (zrealizowane)

- niezbędne uzbrojenie terenu ( m.in. przyłącza) , roboty budowlane związane z wybudowaniem w/w obiektów , - roboty instalacyjne ( w tym  instalacje wod-kan. ,elektryczne ,ogrzewanie)   -zrealizowane

zgodnie z dokumentacją techniczną.

b)  dla inwestycji projektowanej w oparciu o dofinansowanie ze środków KFM dzięki współdziałaniu Gminy oraz CzTBS.:

- wykonanie dokumentacji technicznej budynków wielorodzinnych

- niezbędne uzbrojenie terenu ( m.in. przyłącza) ,

- roboty budowlane związane z wybudowaniem obiektów ,

- roboty instalacyjne ( w tym  instalacje wod-kan. ,elektryczne ,ogrzewanie)

- zagospodarowanie terenu, parkingi, zieleń

zgodnie z dokumentacją techniczną.

1.10.3..  Program będzie realizowany w latach 2003 -2009  przez Wójta Gminy Czerwonak

1.10.4.  Łączne nakłady finansowe szacuje się na  4.574.414,83 zł.

1.10.5.  Nakłady na realizację programu w latach 2007 - 2009  planuje się w wysokości:

dz. 700 rozdz. 70095

| L.p. | Źródło finansowania | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budżet | 1.500.000,00 zł | 1.500.000,00 zł | 0,00 zł |
|  | Razem | 1.500.000,00 zł | 1.500.000,00 zł | 0,00 zł |

Jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy Czerwonak.

1.12.           i  115      Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic

1.12.1.     Celem programu jest realizacja budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czerwonak w oparciu

o Fundusz Spójności, w ramach projektu inwestycyjnego zgłoszonego do tego Funduszu  poprzez

Związek Międzygminny Puszcza Zielonka.  Partnerami  strategicznymi są gminy  Czerwonak,

Pobiedziska, Skoki, Swarzędz , Murowana Goślina oraz firmą Aquanet S.A.

    - Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach :Kicin,Kliny,Mielno,Dębogóra,Annowo,Miękowo,Czerwonak-uzupełnienie sieci oraz Trzaskowo, Bolechowo, Szlachęcin obejmującej kanały grawitacyjne ,tłoczne oraz przepompownie – zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku do Funduszu Spójności

    - Program będzie realizowany w latach 2004 – 2009 przez Wójta Gminy Czerwonak

    - Łączne nakłady finansowe do roku 2009  szacuje się na  392.053,35 zł.

W kwocie tej ujęte są jedynie koszty poniesione w poprzednich latach oraz zabezpieczone na rok 2007. Nakłady na następne lata zostaną uaktualnione po uzyskaniu danych ze ZMPZ.

Nakłady na realizację programu w latach 2007 – 2009  wg aktualnych danych planuje się w wysokości:

dz. 900 rozdz. 90001

| L.p. | Źródło finansowania | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budżet | 256 091,20 zł § 6659 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | GFOŚiGW | 0,00zł | 0,00 | 0,00 |
|  | Razem | 256 091,20 zł | 0,00 | 0,00 |

Jednostką organizacyjną realizującą projekt jest Urząd Gminy Czerwonak.

1.17.      i 101            Szkoły

1.17.1.       Celem programu jest zrealizowanie w latach 2004 - 2009

termomodernizacji oraz remontów w szkołach na terenie Gminy Czerwonak.

1.17.2. Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

- termomodernizację oraz kompleksowy remont szkoły w Bolechowie (zrealizowane)

- remonty w szkołach : w Koziegłowach, Kicinie, Czerwonaku (zrealizowane)oraz w Owińskach

- opracowanie dokumentacji  technicznych oraz przetargowych dla zadań remontowych i termomodernizacyjnych oraz dla budowy Sali sportowej przy szkole w Owińskach

- termomodernizację oraz kompleksowy remont szkoły podstawowej w Czerwonaku przy ul. Rolnej (zrealizowane)

- termomodernizację oraz kompleksowy remont w gimnazjum w Czerwonaku (w trakcie realizacji)

- termomodernizacje i kompleksowy remont gimnazjum i szkoły podstawowej w Koziegłowach  (lata 2007-2008)

1.17.3..  Program będzie realizowany w latach 2004-2009 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.17.4.  Łączne nakłady finansowe szacuje się na   6.892.942,15 zł

1.17.5.  Nakłady na realizację programu w latach 2007 - 2009 planuje się w wysokości:

dz. 801 rozdz. 80101; 80110

| L.p. | Źródło finansowania | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budżet : | 2.515.000,00 zł | 1.300.000,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | NFOŚiGW | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3 | WFOŚiGW | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  | Razem | 2.515.000,00 zł | 1.300.000,00 zł | 0,00 zł |

Jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy Czerwonak.

1.18.      i 93     Budowa Regionalnego Centrum Wolnoczasowego w Koziegłowach

1.18.1.       Celem programu jest zrealizowanie w latach 2005 - 2009

ośrodka kulturalno – rozrywkowego w miejscowości Koziegłowy, w sąsiedztwie obiektu pływalni. Ośrodek winien zapewniać wypoczynek i rozrywkę dla społeczności lokalnej zwłaszcza młodzieży, powinien zapewnić dostęp do kultury, nauki i sztuki ,nowoczesnych technik komputerowych i informacji  oraz być miejscem aktywizacji społeczności lokalnej i spotkań integracyjnych .

1.18.2.  Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

ogłoszenie konkursu na koncepcję programową, wypracowanie wstępnych założeń

wykonanie prac konkursowych  oraz wybór  pracy najpełniej realizującej potrzeby społeczności gminnej

określenie charakteru funkcjonowania ośrodka ( gminny, komercyjny )

opracowanie dokumentacji wstępnej inwestycji wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów

ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej i uzyskanie pozwolenia na budowę

wykonanie skateparku

rozpoczęcie prac związanych z budową ośrodka zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Czerwonak harmonogramem realizacji

1.18.3..  Program będzie realizowany w latach 2005-2009 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.18.4.  Łączne nakłady finansowe szacuje się na   975 160,00 zł.

1.18.5.  Nakłady na realizację programu w latach 2007 - 2009 planuje się w wysokości:

dz. 921 rozdz. 92109

| L.p. | Źródło finansowania | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budżet | 400.160,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  | Razem | 400.160,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

Jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy Czerwonak.

1.19.         i 121       Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu

1.19.1.       Celem programu jest zrealizowanie w latach 2005 - 2009

szerokopasmowej sieci regionalnej województwa wielkopolskiego na terenie Gminy Czerwonak. poprzez  zbudowanie światłowodowej sieci szkieletowej łączącej Poznańskie Centrum Komputerowo-Sieciowe z Instytutem Ochrony Lasu Akademii Rolniczej zlokalizowanym w miejscowości Zielonka.oraz sieci rozdzielczej do obiektów użyteczności publicznej. Nadrzędnym celem jest włączenie głównych jednostek organizacyjnych samorządu lokalnego oraz stworzenie możliwości  korzystania z usług internetowych dla mieszkańców Gminy.

1.19.2.  Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

opracowanie dokumentacji technicznej

wykonanie głównej sieci światłowodowej

wykonanie sieci rozdzielczej do obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Czerwonak

1.19.3..  Program będzie realizowany w latach 2005-2009 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.19.4.  Łączne nakłady finansowe szacuje się na    647.500,00 zł.

1.19.5.  Nakłady na realizację programu w latach 2007 - 2009 planuje się w wysokości:

dz. 720 rozdz. 72095

| L.p. | Źródło finansowania | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budżet | 647.500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  | Razem | 647.500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

Jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy Czerwonak.

1. 23.      i.125     Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych

zwierząt  w  Skałowie gm. Kostrzyn

1. 23.1   Celem programu jest zrealizowanie budowy nowego międzygminnego

schroniska dla zwierząt.

1. 23.2.  Program będzie realizowany w latach  2006 – 2010  przez Burmistrza

Gminy Kostrzyn.

1.23.3. Procentowy udział nakładów finansowych przypadających na gminę

Czerwonak wynosi  393.160,38 zł

1.23.4.   Nakłady całkowite 393.160,38 zł umniejszono o kwotę  62.500,00 zł.

31.250,00zł zostało wypłacone  na konto gminy Kostrzyn w roku 2004

31.250,00zł  jest przewidziane na wpłatę w 2005 roku.       .

Zatem nakłady całkowite na lata 2006-2010  wynoszą 330.660,38 zł

1.23.5.  Nakłady na realizację programu w latach 2005  - 2010 planuje się w

wysokościach:

2007r.            260.662,28 zł

2008r.              23.332,70 zł

| Źródło finansowania | Nakłady całościowe | L A T A |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 |  |
| Budżet | 283.994,98 | 260.662,28 | 23.332,70 |
| Razem | 283.994,98 | 260.662,28 | 23.332,70 |

1.24.      i 126            Budowa nawierzchni ul. Krętej w Bolechówku

1.24.1.       Celem programu jest zrealizowanie w latach 2006 - 2008

budowy nawierzchni ul. Krętej w miejscowości Bolechówko – długość odcinka ok. 850 m.

szer. jezdni o szer. od 5,5 m do 7 m.

1.24.2. Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

- budowę nawierzchni drogi i wjazdów na posesje z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm,

- budowę nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm,

-  wykonanie sieci kanalizacji  deszczowej;

-   usunięcie kolizji z siecią teletechniczną i elektryczną;

- wykonanie dokumentacji technicznej projektowo - wykonawczej.

1.24.3..  Program będzie realizowany w latach 2006-2008 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.24.4.  Łączne nakłady finansowe szacuje się na 3.078.000,00  zł.

1.24.5.  Nakłady na realizację programu w latach 2007 - 2009 planuje się w wysokości:

dz. 600 rozdz. 60016

| L.p. | Źródło finansowania | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budżet | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 zł | 0,00 zł |

1.25.      i 88            Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Bolechowo-Osiedle

1.25.1       Celem programu jest zrealizowanie w latach 2006 - 2009

budowy nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. Świerczewskiego i Słowackiego w miejscowości Bolechowo-Osiedle, dł. odcinka – ogółem 1,01 km

1.25.2.      Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

-  budowę nawierzchni drogi i wjazdów na posesje z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm,

-  budowę nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm,

-  wykonanie sieci kanalizacji  deszczowej;

-  usunięcie kolizji z siecią teletechniczną

1.25.3   Program będzie realizowany w latach 2006-2007 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.25.4.  Łączne nakłady finansowe szacuje się na 2.840.000,00  zł.

1.25.5   Nakłady na realizację programu w latach 2007 - 2009 planuje się w wysokości:

dz. 600 rozdz. 60016

| L.p. | Źródło finansowania | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budżet | 1.020.000,00zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

Objaśnienie

W zestawieniu nie ujęto inwestycji które zostały zakończone.

Dotyczy to zadań numerowanych jako  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, ,1.8 , 1.9, 1.11, 1.13, 1.14 .1.15,1.16, 1.20,1.21.1.22,.   Zakres robót inwestycji numeru 1.7 wprowadzono do numeru 1.6.